苏州科技城医院拟对“室外绿化养护管理服务项目”进行竞争性磋商，欢迎符合磋商采购文件资格条件的各供应商前来报名参加磋商。

一、采购编号：

二、采购项目名称：室外绿化养护管理服务项目

三、服务期限：一年

四、采购预算：180000元

五、参加磋商的供应商资格证明文件包括：

1、营业执照副本复印件；

2、法人及法人授权代表身份证复印件；

3、法定代表人授权委托书原件；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺；

7、企业有从事绿化工程、养护、种植销售等经营许可及绿化维护项目管理的业绩；

8、法律、行政法规规定的其他条件。

六、报名截止时间及联系人信息：

报名截止时间：2022年10月11日17：00时

报名地址：苏州高新区漓江路1号    联系人：包老师  联系电话：0512-69584901

在报名截止时间前将第五项资料、问询表（格式见附件）送达联系人处。

七、磋商时间、地点：

1、递交磋商响应文件的截止时间：另行通知

2、磋商时间：另行通知

3、磋商地点：另行通知

八、院内磋商响应文件组成（必须按以下要求及顺序编制目录和对应页码装订成册，不按要求制作标书的院方有权取消其本次磋商资格）

（一）报价部分：

1、全年的承包费用报价明细表（包括人员费用、设备投入、各类耗材、固定资产的折旧费用、低值易耗品摊销、运输、检测、培训、税金、保险、社保、加班费、利润、税金及合同包含的所有风险、责任等）

2、付款方式的响应；

3、企业相关优惠条件及服务承诺。

（二）技术商务部份包括但不限于如下内容：

1、参与招标企业的情况表：招标单位的综合实力情况，包括但不限于：公司规模、技术力量、绿化种植基地规模、履约能力、业绩经验、客户评价、获奖情况、行业认证情况等；

2、企业营业执照副本及各种资质证书复印件：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行资信证明；

3、法定代表人身份证复印件；

4、法定代表人授权委托书（授权人及被授权人均需签字或盖章）；

5、被授权人身份证复印件；

6、无行賄记录证明；

7、企业近三年绿化养护管理项目业绩表；

8、服务人员配置方案、运输及搬运方案、培训方案、考核方案；

9、针对我院绿化维护的具体方案及指施；

10、现场勘查时间及答疑：

现场勘查：由企业自行派人到医院现场勘查，费用自理；

答疑：以传真方式或邮件方式发至指定号码及邮箱。

上述资料均需加盖磋商响应单位公章，需要法定代表人或委托代理人签字盖章的地方须按要求签署，若未按上述要求签署的磋商响应文件，评审专家有权要求磋商响应单位法定代表人或委托代理人按要求补签，拒绝补签的评审专家有权拒绝接收文件。

- 磋商响应文件的制作、装订与密封要求：

1、磋商响应文件应用不褪色的黑色墨水书写或打印；磋商响应文件不应有涂改、增删和字迹潦草之处，如有必须修改的，修改处必须有法定代表人或委托代理人的签章；

2、请磋商响应单位按照上述磋商响应文件组成制作磋商响应文件并装订成册，磋商响应文件封面自行制作，封面需注明：采购编号、采购内容、采购单位以及磋商响应单位名称、正副本等信息，并加盖磋商响应单位公章；

3、响应单位的被授权人须带身份证明原件至磋商现场核实身份；

4、本次采购接受二次报价，请提前准备好盖红章的二次报价表（表格同报价表）。

九、请贵单位领取本次磋商采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的磋商准备，并按文件的要求编制磋商响应文件（磋商文件一式10份，其中正本1份，副本9份），并按上述确定的时间、地点准时参加磋商。

十、评审办法及评分标准

（一）评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。

2、综合评分的主要因素为：响应报价、技术或者服务水平、履约能力等对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值100分，价格部分分值占总分值的比重为20%（权重），技术商务部分分值占总分值得比重为80%（权重）。

3、磋商小组各成员独立对每个进入打分程序的有效供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，直接算术平均计算出每个供应商的得分，加上价格得分即为每个供应商的综合得分。

4、如出现评审总得分最高的供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价得分也相同的，则由采购人组织以抽签方式确定成交候选人。

（二）评分标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价部分（20分） |  |  |
| 11.1 | 项目报价 | 20 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，即20分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 |
| 二 | 技术方案（20分） |  |  |
| 2.1 | 绿化养护方案 | 20 | 供应商针对本项目提供的具体详细的绿化和养护方案，由评委综合评审： 方案全面完善、科学合理、操作性强、贴合项目实际的得20分； 方案较全面、较合理、操作性较强，较贴合项目实际的得14分； 方案不合理、操作性差、不太符合项目实际的得6分； 无方案内容的得0分。 |
| 三 | 服务保障（20分） |  |  |
| 3.1 | 服务保障方案 | 10 | 供应商针对本项目提出的服务保障方案，包括但不限于响应时间、到达现场时间、更换及补种的服务承诺等，由评委综合评审： 方案全面完善、科学合理、操作性强、贴合项目实际的得10分； 方案较全面、较合理、操作性较强，较贴合项目实际的得7分； 方案不合理、操作性差、不太符合项目实际的得4分； 无方案内容的得0分。 |
| 3.2 | 应急保障措施 | 10 | 供应商针对本项目制定详细的突发事件应急措施，包括：特殊事故（情况）措施、应急措施等，由评委综合评审： 措施全面高效、有利于项目实施的得8分； 措施较全面、较有利于项目实施的得6分； 措施不全面、对项目实施帮助不大的得4分； 无保障措施的得0分。 |
| 四 | 项目服务能力（24分） |  |  |
| 4.1 | 人力资源配备比较 | 12 | 1、供应商拟派本项目的项目经理具有园林绿化及相关专业本科及以上学历的，提供得3分；具有园林绿化及相关专业大专学历的，提供得1分；最高得3分。 2、供应商拟派本项目的项目经理具有园林绿化工程师及以上证书的，提供得3分；具有园林绿化助理工程师证书的，提供得1分；最高得6分。 3、供应商拟派本项目的人员具有高级绿化工证书的，每提供一份得2分；具有中级绿化工证书的，每提供一份得1分；最高得3分。 注：提供人员证书复印件，原件或公证件现场备查，同时提供响应文件递交截止时间前最近三个月供应商为其缴纳的社保证明。 |
| 4.3 | 专业设备比较 | 12 | 供应商拟投入本项目的设备中或承诺成交后购买或租赁）洒水车得4分、具有（或承诺成交后购买或租赁）运输卡车得4分，具有（或承诺成交后购买或租赁）巡视车得4分，最高得12分。 注：提供车辆行驶证复印件,原件或公证件现场备查，承诺的需提供承诺书 |
| 五 | 综合实力（2分） |  |  |
| 5.2 | 信用比较 | 2 | 1、供应商具有重合同守信用证书的得2分； 注：提供证书复印件 |
| 六 | 履约能力（14分） |  |  |
| 6.1 | 类似业绩比较 | 14 | 供应商提供自2019年10月至今独立承担的绿化工程类似业绩，提供一份得2分，最高得14分。 注：提供合同复印件,原件或公证件现场备查 |

注：针对评分标准中评分的每一条，供应商在响应文件中均应提供相关资料并作出相应说明供磋商小组评审。对于有原件备查要求的，相关原件或公证件须在磋商响应截止时间前携带至磋商现场，否则对应评分项目不得分。

苏州科技城医院绿化维保服务市场招标要求

一、服务项目范围及要求

（一）工作范围

院区室外绿化养护，绿化垃圾清运处置。

要求企业派遣4名绿化项目管理人员驻场常驻，由各企业提供方案根据每季绿植修剪、养护；绿化垃圾处置的实际情况安排工作

（二）服务期限：合同一年，试用期3个月。

1、绿化项目管理人员配备要求：年龄不超过50周岁及以下、男女不限、有5年以上的绿化管理经验，由医院后勤保障处每天进行考勤，并纳入考核，人员提供身份证明以及公司劳动合同，交纳社保的证明村料。

（三）服务清单

医院绿地总面积36162.67平方米，具体服务清单需现场踏勘确定。

（四）医院室外绿化养护要求

1、绿化养护面积及清单

室外绿化养护面积分为：院内室外绿化：包含内所有的草坪、草花、色块、灌木以及乔木，请各家企业对照清单并现场实际勘查为准。

2、绿化养护要求

临时抽调来现场工作人员必须统一穿工作服，能明显辩认是该公司工作人员。

每次养护前应到后勤保障处报到后开展工作，每次完成工作后填写工作量记录单，由后勤保障处签字确认。

3、养护管理质量要求

乔木：树型基本完整，主侧枝分布均称，数量适直、内膛不乱，通风透光。行道树树穴完整，设施基本完好。

花灌木：花灌木开花适时、正常，花后修剪及时。绿第、色块枝叶正常，整齐一致。

地被、草坪：草坪覆盖率基本达到100％，外观整齐一致，生长良好，修剪及时，边缘线清晰，杂草不明显。

花坛，花带：轮廓清晰，整齐美观，适时开花，无残缺。花卉生长良好，花期基本一致，无枯枝残花

病虫害防治：绿化养护技术措施比较完善，管理基本得当，病虫害控制及时。

绿地、保护：绿地完整，无堆物、堆料、搭棚，树干、园林建筑、小品等上面无钉拴刻画等现象。

设施雄护：花坛、护栏，园路等设施经常维护清洁，无破损残缺。花盆花篮等园林装品完整、清洁，无损坏无丢失。

养护管理质量要求：本项目养护标准为二级及以上养护，绿化草坪每年撒一次黑麦草草籽（25--30克/平方米)，价格含在报价中，提供杀虫剂清单和检测报告。（必需提供）

（五）养护管理技术要求（以下数据列入考核范围）

（1）草坪修剪，确保全年医院草坪高度8cm以下（高度量测方法：从植物土面起到叶尖的距离。）草坪边缘必须切边。剪后草坪应保证平整，修剪垃圾及时清理。

（2）绿篱、球类修剪：确保球类形状规则，平滑，无缺口：在球灌木上无残枝、残叶；绿篱修剪面要平整，非设计原因，无高低不平，无枝叶冒出：绿篱侧面与地面保持垂直，不同颜色，品种的色块之间的界限清楚。

（3）乔木灌木修剪：冬季和夏季都要修剪，修剪后要确保树形整齐、美观，层次分明，无病虫枝以及内腔枯枝，剪口平滑，不留桩。

（4）杂草控制：定期拔草，杂草密度应保证在2棵平方米以下

（5）防病虫害：3－10月，养护单位需安排专人巡查全院绿化，每日巡查，一且发现有病虫害征兆，立刻做好防治准备，并针对不同的病虫采取不同方法防治。病叶、虫叶控制在总量的10％以下，一年六次。

（6）施肥：冬季施基肥确保大树有机肥2公斤/棵，小乔木，灌木500g／棵，一年一次：复季追肥保证每年不低于两次对色块、绿篱、草坪追复合肥、尿素。

（7）浇水：必须按照《绿化养护标准》浇水。

（8）排涝：在梅雨或台风季节造成的绿化地面积水，必须采取诸如挖排水沟、抽水机抽水等措施排水，不可出现24小时之后仍有积水现象。

（9）草坪清洁管理：养护产生的杂草、草渣、落叶及绿化带内的其它垃圾，及时清理，保持环境整洁美观，确保草坪没有杂物。

（10）防冻：冬季来临之前要对院区内的所有苗木做好防冻工作，木本植物要求涂白，草本或部分小灌木要包扎稻草保暖。

（11）防暑：夏季日照强烈的季节要对喜荫和不耐高温的植物采取遮荫、浇水等措施防止厂区内植株因日照过于强烈导政叶片灼伤。

（12）补种与换植：由于养护不当或不可抗力等原因造成的苗木、草坪损坏或死亡，养护人员必需在发现后在半个月内更换，或补种，

（13）若有重大活动或养护不符合合约要求，养护单位应以良好的服务态度，在6小时内响应并完成要求。

（14）养护期间的种子、苗木、农药、化、设备、工具、耗材，水电等均包含在报价之内。

（15）绿化养护台帐：应建立完整的绿化养护台帐，并由专人负责。绿化资料记录详细，分类清楚，数据详实。月度养护计划及养护作业应按时记录、及时上报，并符合现状和季节特点，针对性强，不弄虚作假。应建立绿化养护数据库，并根据实际情况进行变动。其他按国家及行业的有关技术标准要求，并负责通过相关部们最终验收。对于养护及施肥打药造成的绿化死亡的，养护单位按照市场价全额赔偿（包含更换一切费用）；

（六）、绿化垃圾清运处置要求：

绿化垃圾由维保单位合规进行清运处置，可先暂存于医院西北角的绿化垃圾暂存点，每月定期清运，运离医院后的一切后果由维保单位承担。维保单位需保持暂存点的干净、整洁。清运费用包含在报价之内。

二、服务人员相关要求

1，具备相关绿化养护管理经验，管理规范，做好进驻服务人员的教育、管理、培训工作；

2、服务人员持有相应上岗证书，具备所从事服务项目的基本素质，服务到位（名单和证书需先交采购方备案，服务人员应经采购方确认后上岗）；

3、从事绿化养护必须统一着装；

4，服务人员须有良好服务态度，不与服务对象争执；

5、服务人员工作失职或失误，造成花木死亡等医院利益损失，中标单位要作出相应赔偿，后果严重的要追究法律责任；

6、服务人员在医院内外发生意外伤害事故均由乙方承担：

7、投标单位可按照文件规定的时间进行现场实地堪察，根据实际要求确定相应的绿化养护服务方案用于投标文件中。

8、绿化养护明间，中标服务商如有违反《江苏省城市园林绿化植物技术规定（试行行）》和（江苏省住宅物业管理服务标准）等规定中相关条款，经指正又拒不改正者，提前中止合同，所有损失由招标企业承担。

三、报价及款项支付要求

1、投标总价中包括在承包期内绿化养护综合服务所需的人工成本（含杜保、加班、人身保险、福利等费用），管理成本，专业统一服装、工器具及专业设备使用费，防护材料、肥料，农药、补种与换植、各种税费、利润、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，因政策文件发生变动时（如最低人员工资调整等情况），中标单位报价需承担产生的风险，责任等各项应有费用。

2、本项目服务人员的工资社保待遇不得低于苏州地区目前人均最低工资标准和社保缴费标准，并按照国家劳动法规定的工作时间安排员工工作。投标人在投标报价时应将在服务期限内人均最低工资标准和社保费标准进行调整的情况考虑在内，不再为此承担任何费用和责任。相关服务人员与采购单位无任何劳动人事关系，用工事宜由中标人负责。

3、招标人对中标人的服务工作进行考核，每月考核结果与每月服务费用挂钩，月考核≥90分，服务费全额给付：如月考核80－89分，每下降1分扣除服务费0．1％：月考核小于79≤分：每下降1分扣除服务费0．2％（考核细则及奖惩办法由双方协商确定）。服务费用次月15个工作日内由招标人支付。

4、投标人在投报价格时应充分考虑以下因素：

（1）各投标单位应结合各类绿地绿化养护等要求进行报价；

（2）报价应考虑整个承包期限内的全部绿地乔灌木花草等园林植物的养护；

（3）因人为因素造成对苗木、设施等损坏，由养护单位负责恢复，所发生费用包含在投标报价中；

（4）养护综合报价中应充分考虑长势不良的苗木风险；

（5）各投标单位应按照《苏州市节约用水条例》来执行，使用再生水、雨水或河水进行绿化浇灌，不得使用公共供水。

四、综合说明及其它要求

1、中标人须按照本招标文件的要求对该招标项目进行服务工作。

2、中标人在签订合间后有三个月的试用期。若在试用期间该单位所提供的服务能达到招标文件规定的标准和其承诺，则该合同继续进行：若在此期间内预中标人所提供的服务未能达到招标文件规定的标准或其投标承诺，则招标人可以无条件终止合同。试用期自签订合同之日起开始计算。

3、节假日，遇突击任务及重大活动时，中标人应无条件按招标人要求完成服务。

4、因中标人管理不善，造成工作范围内的设施、设备、景观等损坏的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，招标人有权要求中标人第一次赔偿损失金额的30%；第二次赔偿损失金额的50％；第三次终止合同。

5、中标单位应按招标人要求对绑扎苗木的钢丝绳、铁丝等进行更換，每年至少更换一次。

6、对于长势不良、蓬形不佳且严重影响景观效果的苗木，在移交时一律认为是缺棵苗，如移交双方在移交过程中对苗木认定有争议的，由招标人现场确认。

7、日常绿化养护内容由各投标单位根据绿化养护现状，绿化品种、养护特点等情况自行测算。施肥，病虫害防治等工作量必须满足招标书要求组织实施。

五、绿化管理技术要求

（1）绿化养护必须由具有相应绿化施工二级以上资质的专业队伍来承担。

（2）绿化养护按照《江苏省域市园林绿化植物技术规定《（试行）》规定执行。

（3）绿化养护单位应具备专业管理人员和专业技术工人进行作业，施工过程中无违章操操作现象，无安全事故。

（4）绿化养护单位在苏州市范围内有固定的办公场所，所提供的植物材料，生产资料、机械设备和工具必满足绿化养护的要求，并且对环境没有污染。

（5）绿化养护的绿地应植物生长旺盛，设施完善，环境整洁美观。

六、植物养护标准

1、修剪

1．1所有乔木冬季修剪在12月底前完成，春季修剪在植物生长开始前完成；

1．2行道树和园林乔木主要修剪内腔枝、徒长枝、病虫枝等，无枯枝危膀，园林乔木要求树型优美，新植行道树要求分枝点高度留养一致，不影响医院内交通，生长季节及时剥芽，芽长不超过10厘米；

1．3花灌木秋冬季修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循“先上后下，先内后外，去弱留强，去老留新”的原则进行修剪，生长季节及时剥芽（含脚芽），芽长不超过10厘米；

1．4绿离、地被要及时修剪，促其分枝增加，保持全株枝叶丰满，加速覆盖。球形灌木应常年保持形态完整，色块灌木应保持一定高度，常年保持完整，曲线清晰流畅，无缺株、无空洞；

1．5草坪在生长季节，应采用条纹状交叉修剪方式，按三分之一原则适时进行修剪，修剪后高度宜为5一7公分，年修剪次数：冷季型为40次（冬季12－2月份，2次／月：春季3一4月份，3次／月：5－6月份，5次／月：夏来7－8月份，2次／月：秋季9－11月份。5次／月），暖季型为20次；

1．6具有特殊造型的景观树修剪按照盆景要求进行，由中级以上盆景工负责作业，所有修剪剩余物要及时清理，保证现场整洁，防止生病虫害，修剪时不得影响医疗工作；

2、浇水

2.1植物流水应根据不同的立地条件、季节差异和生长状况及时进行，并要浇透（浇水不得使用医院内自来水，应自备水泵或水车）；

2.2草坪浇水必须湿透根系层，冷季型草坪在春秋二季充分浇水，暖季型草坪夏季要勤浇水，1－2月，1次／周；3－6月，3次／周；7－8月，4次／周；9－一10月，3次／周：11－12月，2次／周；

2.3对于名贵树木及新种植树木，视天气干早情况和植物生长情况对树干和树体进行喷雾：

2.4对于球类、色块等植物要每周进行冲洗蒙尘，保持植物叶面清洁卫生，色泽光洁

2.5植物周围雨后积水应及时排除；

3、松土、除草

3．1树木根部周围的土壤要保持疏松，易板结的土壤在蒸腾旺季须每月松士一次，松土深度以不伤根系生长为限；

3．2种植在草坪内的树木在树穴周围对草坪切边，乔、灌木下的杂草应及时铲除。

3．3地被植物在未覆盖前，应及时进行松土、除草，松土除草时要防止损伤根系和地下茎。

3．4草坪杂草应及时连根清除，做到除부，除小，除净，草坪覆盖度不少于95％，集中空秃不大于1平方米，清除方法可采用人工除草、生物除草、机械除草和化学除草，采用化学除草剂必须符合小组，无毒害，不能造成药害。

4、病虫害防治

4，1做好植物病虫害的预测、预报，及时防治、控控制，用药配比正确，安全操作，发现病虫害应在2天内治理完毕，病虫害应控制在以不影响观赏效果的范国之内，其中食叶害虫危害的叶片，每株不超过5%，刺吸性害虫危害的叶片，每株不超过10％，无蛀干性害虫的活虫、活卵。用药必需符合环保要求，使用生态农药比例不少于50％。

4．2喷药时间宜在清早或傍晚，为防止产生抗药性，应轮流使用多种药剂。

4．3草坪修剪后过1－2天，应喷酒一次常规抗菌剂（如甲基托布津、代森锌等）防止病害发生，特别是在6一8月病害多发季节

5、施肥

5．1肥应根据不同的树种、树龄、生长势和土壤理化性质而定，树木休眠期施基肥，生长期施追肥，花木应在花前、花后进行施肥。

5．2各类绿地应以施有机肥为主，有机肥应熟后施用。应用微量元素和根外施肥技术，推厂应用复合肥料和长效缓释肥料。

5．3绿地内树木施肥应先挖好施肥环沟，其外径与冠幅相适应。环沟深、宽均为25－30公分

5．4草坪主要肥时期在春秋季，施施肥可采用撤施和根外追肥，每次修剪后需立即施肥，不发生明显的肥害现象。1－2月，1次／月，结合打孔施用鸡黄等草坪专用有机把，130g／m2次；3一6月，2次／月施复合肥（N：P：K＝10：5：5），20g／m2·次：7－8月基本不需施肥：9－10月，2次／月，施复合肥（N：P：K＝10：6：4），15g／2：次；11－12月，1次／月，结合中耕施用复合肥（N：P：K＝5：10：5），15g／m2·次。

6、保护

6．1每年的初冬，均需对行道树进行抗冻处理（根际培土、主干包扎、涂白），并在树木体眠期内，进行扶正。对树体上出现的伤口应清理后用药剂消毒，涂保护剂或抹灰膏，出现树洞要及时修补，防止腐朽进一步扩大：对腐烂部位应按外科方法进行处理。

6．2台风季节，做好高大乔木抗风暴的预防工作，根据树木的实际情况，采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝等措施。一且风暴来临，应及时检查，发现问题，妥善处理。用于支撑、固定的村料应坚固耐用美观，并采用软性材料同植物接触。

7、补植

发现枯枝、死枝需24小时内处理完毕：如出现乔木死亡，及时报批、倒伐和补植，对枯死的树木应连同根部在一周内挖除，并填平挖穴，并在一星期内补种完毕，补植树木应选用同品种、同规格苗木，并确保成活。

因人为破坏或其它因素造成的花灌木，地被、草坪及草花缺损的，应在3天内补种完成。

8、专项养护

（1）草坪

1．1草坪更新可采用补播草籽复壮、条状更新，定期封闭和断根更新等方法。

1．2每年早春土解冻之际，应对草坪进行滚压一次，滚压后及时对草坪进行疏肥，并追PK为主的复合肥。

1.3每年深秋采用专用草坪打孔机进行打孔，打孔深度达到5－8厘米，以改良草的物理性

能，增加土境适气性，促进地下部分生长。

1，4每年夏末和初秋用松土机或中耕机进行近地表的垂直刘剪或划破草皮，中耕后需及时修剪一次，并清除枯草、修正草坪。

1．5冬季应在草坪上覆盖厚为0．5－1公分的细土或细秒，为保证草坪的弹性和保护根系。用专门机械对草坪疏草一次，以减少来年病虫害的发生。

（2）露地花卉

2．1露地种植花卉应使用F1代品种，营养钵苗，质量好，种植密度通常为36株／m2（三色堇为49株／m）。常规花卉品种为：春秋季以矮牵牛、三色堇、万寿菊等为主，夏季以鸡冠花、秋海棠等为主，冬季以羽衣甘蓝、三色堇、金盏菊等为主。换花移栽前必深翻细粑，除尽土中石块、草、残基、落叶等杂物，并足基肥，填土10cm高台种植

2，1球根、宿根类地被植物，经2－3年生长后，根部拥挤以致影响其正常生长时，必须按不同品种的生理习性进行分株或更新移植。

9、绿地保护标准

由甲方安排专门地方用于养护工具、机械的安放，绿地中严禁停放任何车辆，绿地中无堆物、堆料、搭棚，建筑墙面和树干上无钉拴刻画等现象。绿地保安全天候24小时，无重大破坏和偷盗案件，如遇重大事件及时上报，未及时上报而造成的损失由养护单位承担。绿地占用必须持有严格的审批手续，未经审批，禁各种侵占绿地行为发生。经审批同意占用的，须全过程跟踪，严格控制施工作业面，临时占用的要及时恢复。

以下无正文

格式1：

供应商报价表

采购编号： 公司名称：______________________________ 投标价格：（人民币:元） 小写：_________________________ 大写：_________________________ 其它承诺：_____________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ 法定代表人或授权委托人签字：____________________ 日期：_____________________

格式2：

磋商承诺函

苏州科技城医院：

我方收到贵公司号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的响应报价包括人工费，差旅费，物流费，备件费等相关费用。

2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求。

3、我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商响应文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

4、我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。

5、我方同意因安装过程中的不当，造成货物或就位现场的设施、设备等损坏的，采购方有权要求我方全额赔偿。

6、我方承诺我方的响应文件在磋商后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行磋商响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的成交资格将被取消。

7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，贵方有权取消我方的成交资格。

9、与本磋商有关的通讯地址：

单位：联系人：

地址：邮政编码：

联系电话：传真：

磋商响应单位：（公章）

单位法定代表人或代理人：（签字或签章）

年月日

格式3：

关于资格的声明函

采购编号：

日期：

苏州科技城医院：

我公司愿针对本次竞争性磋商采购进行响应并参加磋商。磋商响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或代理人：（签字或签章）

磋商响应单位：（公章）

格式4：

法人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州科技城医院组织实施的编号为号竞争性磋商采购活动。代理人在开标、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人（签字或签章）：法定代表人（签字或签章）：

职务：

联系电话：磋商响应单位：（公章）

| 问询表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  |
| 公司法人 |  |  |  |
| 项目代表 |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |
| 联系人联系方式 |  |  | 请附授权书 |
| 此表格在竞争性磋商前填好盖章后递交联系人以便院方通知贵司参加磋商 |  |  |  |